NexoIA — Plataforma de Suporte Inteligente

PRD Completo — Fase 1

Versão 3.0 — Clean Architecture · SOLID · Modular · Escalável

Abril 2026 | G2 Educação × NexoIA

# 1. Visão do Produto

Construir a primeira versão operacional da IA de suporte da NexoIA: multi-tenant, integrada ao painel operacional ChatNexo, com arquitetura Python seguindo Clean Architecture e princípios SOLID, usando LangGraph como orquestrador de fluxos stateful.

A solução é composta por quatro camadas independentes:

- Painel operacional ChatNexo (Node.js existente) — inbox, CRM, canal WhatsApp

- Backend IA (Python) — engine, regras de negócio, memória, capabilities

- Painel KB Admin — interface para alimentar a base de conhecimento sem editar prompts

- Infraestrutura de dados — repositório separado: PostgreSQL + Redis rodando em Docker

# 2. Contexto e Problema de Negócio

| Dimensão | Dado |
| --- | --- |
| Volume fora do horário | 47% das mensagens chegam sem resposta útil |
| Score médio humano | 4.30/10 — resolução 2.37/10 (piorando) |
| Reembolsos (fev/2026) | R$ 750.000 — ~14-15% do faturamento mensal |
| Principal gatilho | Medo de golpe por falta de resposta rápida após compra |
| Top volume | Acesso — problema simples, altíssimo volume |
| Loja Express | Sem acompanhamento proativo → vira reembolso |
| Sofia atual | Funciona, mas regras no prompt, alto acoplamento, ajuste manual |

# 3. Fluxo Proativo Pós-Compra — Webhook de Compra

Este é o fluxo mais crítico para redução de reembolso. O aluno compra, demora a receber acesso ou fica inseguro, e pede reembolso em minutos por medo de golpe. A IA precisa agir ANTES que o aluno mande mensagem.

| REGRA | CONFIRMADO nos documentos: o Excalidraw descreve 'Compra recente com medo de golpe vira prioridade' e 'Resposta Imediata — Não deixa o aluno sem resposta'. O kickoff descreve o caso real: aluno compra às 2h21 e pede reembolso às 2h35. A Sofia atual tem proactive-outreach.js em produção. |
| --- | --- |

## 3.1 Trigger — Webhook de Nova Compra

Quando uma compra é confirmada na plataforma de pagamentos (Hubla), um webhook é disparado para o backend IA com os dados da compra.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Origem do evento | Hubla (plataforma de pagamentos) via webhook POST |
| Dados recebidos | nome, email, telefone, produto comprado, valor, data/hora |
| Autenticação | Token secreto no header — validado pelo backend antes de processar |
| Idempotência | Redis NX por purchase_id — evita disparo duplo para a mesma compra |
| SLA | Mensagem de boas-vindas enviada em até 60 segundos após o webhook |

## 3.2 Fluxo de Boas-Vindas (Mensagem Proativa)

- Hubla dispara webhook POST /api/webhooks/purchase para o backend IA

- Backend valida token, verifica idempotência (Redis NX), registra o evento

- Identifica o número de WhatsApp do aluno (via telefone do webhook ou busca na Cademi)

- Verifica se já existe conversa ativa com este contato no ChatNexo

- Envia mensagem de boas-vindas via ChatNexo → Meta API usando template aprovado

- Inclui no template: nome do aluno, nome do produto, link nominal de auto-login

- Aguarda resposta. Se o aluno responder, a conversa entra no fluxo reativo normal

- Se o aluno NÃO responder em 1 hora: agenda follow-up D+1 via template

| CRÍTICO | A mensagem de boas-vindas DEVE usar template aprovado pela Meta — é uma mensagem proativa (fora da janela de 24h). Nunca enviar texto livre como primeiro contato. |
| --- | --- |

| INFO | Se o aluno responder à mensagem de boas-vindas, a janela de 24h se abre e a IA pode responder livremente a partir desse ponto. |
| --- | --- |

## 3.3 Templates Meta Necessários

| Template ID | Uso e conteúdo |
| --- | --- |
| welcome_purchase | Boas-vindas pós-compra com nome, produto e link de acesso. Enviado em até 60s após webhook. |
| access_reminder_d1 | Lembrete de acesso se o aluno não entrou no D+1 após a compra. |
| loja_express_d1 | Follow-up Loja Express — verifica se formulário foi respondido. |
| loja_express_d3 | Check de progresso da loja — informa status. |
| loja_express_d7 | Alerta do prazo crítico — 7 dias, resolve ou escala. |
| reengagement | Reativação de contatos inativos (sem resposta há mais de X dias). |

## 3.4 Fluxo Reativo — Aluno que Manda Mensagem

Quando o aluno manda mensagem primeiro (sem webhook prévio, ou após a boas-vindas):

- ChatNexo recebe mensagem via webhook do WhatsApp Business API

- Media Processing: áudio → Whisper, vídeo/imagem/PDF → texto, antes de chegar ao agente

- Payload enriquecido enviado ao backend IA (texto, metadados, contato, canal)

- Fila de mensagens prioriza por intent detectado: URGENTE → ALTA → NORMAL → BAIXA

- Backend carrega checkpoint da thread + memória longa do contato

- Intent Router classifica, seleciona playbook e executa capability

- Resposta retorna ao ChatNexo → entregue ao aluno via Meta API

# 4. Diretriz Estratégica

| REGRA | Resolver o máximo possível com IA. Humano entra apenas para exceções que a IA não consegue tratar. |
| --- | --- |

| ATENÇÃO | A prioridade máxima é velocidade de primeira resposta — especialmente nos primeiros 60 minutos após a compra. |
| --- | --- |

# 5. Arquitetura — Clean Architecture + SOLID

## 5.1 Princípios Arquiteturais

| Princípio | Aplicação |
| --- | --- |
| Clean Architecture | Separação em camadas: Domain → Application → Infrastructure → Interface. Regras de negócio no núcleo, sem dependência de framework. |
| SOLID | Single Responsibility por módulo/capability; Open/Closed para adicionar capabilities; Dependency Injection em todas as integrações. |
| Modularidade | Cada capability é um módulo independente. Adicionar nova capability não toca o core. |
| Escalabilidade | Novos tenants sem reescrita. Workers escaláveis horizontalmente. Fila com prioridade. |
| Banco separado | PostgreSQL e Redis em repositório próprio, rodando via Docker Compose. O backend consome via connection string — sem dependência de onde o banco está. |
| Regras fora do prompt | O LLM executa comportamento. Regras de negócio são código Python testável — nunca instrução no prompt. |

## 5.2 Estrutura de Camadas

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Domain (núcleo) | Entidades, regras de negócio, playbooks, guards, árvores de decisão. Zero dependência externa. |
| Application | Use cases por capability (AccessUseCase, RefundUseCase, etc.). Orquestra domain + infra. |
| Infrastructure | Adapters: Hubla (Playwright), Cademi (REST), ChatNexo (webhook/API), pgvector, Redis. |
| Interface | FastAPI routes: /webhook/purchase, /webhook/message, /api/kb-admin, /health |

## 5.3 Repositórios

| Repositório | Conteúdo |
| --- | --- |
| nexoia-agent | Backend IA em Python. Clean Architecture, LangGraph, capabilities, regras, RAG. |
| nexoia-infra | Repositório separado: docker-compose.yml com PostgreSQL + pgvector + Redis. Migrations Alembic. |
| nexoia-panel | ChatNexo — painel Node.js existente. KB Admin Panel embutido neste repositório. |

| ATENÇÃO | O banco de dados (PostgreSQL + Redis) roda em Docker, em repositório separado (nexoia-infra). O backend conecta via DATABASE_URL e REDIS_URL. Nunca acoplar migrations ao repositório do agente. |
| --- | --- |

## 5.4 Infraestrutura de Dados (nexoia-infra)

Repositório independente com docker-compose.yml e scripts de inicialização:

- PostgreSQL 15 + extensão pgvector — dados operacionais, embeddings, memória longa

- Redis 7 — sessão, deduplicação (NX), mutex de reembolso, state do circuit breaker, fila

- Migrations via Alembic (executado pelo backend no startup, não pelo repositório de infra)

- Volumes persistentes nomeados para não perder dados entre restarts

- Health checks configurados para PostgreSQL e Redis

- Variáveis de ambiente via .env — nunca hardcoded

## 5.5 Fluxo Completo de Mensagem

- Meta API → ChatNexo: evento de mensagem recebida

- ChatNexo: Media Processing (áudio→texto via Whisper, imagem→texto via Vision, PDF→texto)

- ChatNexo: monta payload enriquecido (texto, metadados, contato, canal, turno)

- ChatNexo: POST /webhook/message → backend IA

- Backend: valida token, dedup Redis NX por messageId (5min TTL)

- Backend: enfileira job com prioridade (URGENTE=1 / ALTA=2 / NORMAL=3 / BAIXA=4)

- Worker: carrega checkpoint LangGraph da thread

- Worker: Context Builder lê memória curta + memória longa + diferencia humano vs IA

- Worker: Intent Router classifica intenção (6 categorias) + sentimento (5 categorias)

- Worker: seleciona playbook e executa Capability

- Capability: executa regras de domínio, chama tools (Hubla/Cademi/KB)

- Response Composer: monta resposta, tags, status, ação

- Checkpoint salvo; fatos úteis persistidos na memória longa

- Backend: POST ChatNexo Action API com resposta + comandos

- ChatNexo: envia mensagem via Meta API para o WhatsApp do aluno

# 6. Painel de Administração de Conhecimento (KB Admin)

Interface web embutida no ChatNexo para que a equipe alimente a KB da IA sem editar prompts ou código.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Login / autenticação | E-mail + senha com JWT. Perfis: admin, editor, viewer. Multi-tenant. |
| Upload de documentos | PDF, DOCX, TXT, MD, imagens (OCR). Drag-and-drop ou upload em lote. |
| Organização | Pastas e tags por categoria e tenant: acesso, reembolso, shopee, loja, etc. |
| Visualização de chunks | Mostra como o documento foi fragmentado e indexado. |
| Status de indexação | Pendente / Processando / Indexado / Erro — com contagem de chunks. |
| Busca de teste | Campo para simular uma query e ver quais chunks a IA retornaria. |
| Exclusão / atualização | Remover ou substituir documentos. Re-indexação automática. |
| Logs de uso | Quais documentos foram consultados, frequência, queries sem resultado. |

| ATENÇÃO | O painel KB Admin não expõe prompts. O operador alimenta conhecimento — as regras são código, não prompt. |
| --- | --- |

# 7. Capabilities da Fase 1

## 7.1 Proactive Welcome Capability — Boas-vindas Pós-Compra

Disparada pelo webhook de nova compra. Não espera o aluno mandar mensagem.

- Recebe evento de compra (webhook Hubla): nome, email, telefone, produto

- Verifica idempotência: Redis NX por purchase_id

- Busca dados completos do aluno na Cademi: link nominal de auto-login

- Envia template de boas-vindas via ChatNexo com nome + produto + link

- Registra AccessCase com status 'link_enviado_proativo'

- Se aluno não responder em 1h: agenda template access_reminder_d1

| REGRA | SLA de 60 segundos entre webhook e mensagem entregue. Exceção: falha de integração com Cademi. |
| --- | --- |

## 7.2 Access Capability — Recuperação de Acesso

Fluxo reativo. Aluno manda mensagem reclamando de acesso.

- Busca aluno por e-mail na Cademi

- Se encontrado: gera link nominal e envia

- Confirma que o aluno conseguiu entrar

- Se e-mail não encontrado: pede CPF → busca por CPF → informa e-mail associado

- Se CPF não encontrado: tenta por nome + telefone

- Após 3 tentativas sem resultado: escala silenciosamente

| REGRA | Link de acesso deve ser nominal (auto-login) — aluno não cria senha. |
| --- | --- |

| ATENÇÃO | Se e-mail de compra diferir do e-mail informado: oferecer atualizar cadastro antes de reenviar. |
| --- | --- |

| CRÍTICO | NUNCA usar resend_access para problemas de cadastro Shopee ou KYC — são plataformas distintas. |
| --- | --- |

## 7.3 Refund & Retention Capability

### Passo 1 — Coleta

| CRÍTICO | SEMPRE perguntar o motivo antes de pedir e-mail. Nunca ir direto para 'me passa o e-mail'. |
| --- | --- |

- Aluno não disse o motivo: 'Me conta o que aconteceu?'

- Aluno já disse: 1 frase de empatia curta

- Pedir e-mail + CPF na mesma mensagem

- Buscar compra na Hubla assim que tiver o e-mail

### Passo 2 — Prazo

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| ≤ 7 dias da compra | Dentro do prazo → Passo 3 (Retenção) |
| ≥ 7 dias da compra | Fora do prazo → Passo 5 (Deny) |
| Recorrente (isRecurring=true) | Prazo conta da PRIMEIRA parcela |
| Compras separadas | Cada compra tem prazo independente |

| CRÍTICO | NUNCA falar sobre prazo sem ter buscado a compra na Hubla antes. |
| --- | --- |

### Passo 3 — Retenção (dentro do prazo)

| CRÍTICO | N1 OBRIGATÓRIO antes de qualquer reembolso, salvo exceções. |
| --- | --- |

| CRÍTICO | Se N1 recusado, N2 OBRIGATÓRIO. Proibido ir direto ao reembolso após N1 recusado. |
| --- | --- |

- Exceção — compra duplicada: reembolsa SEM retenção

- Exceção — aluno CMP insistente: argumentação especial sem N1/N2

- N1 (Acesso Vitalício): transforma acesso em permanente. Aceite → entrega e encerra

- N2 (Mentoria de Tráfego): curso de tráfego pago liberado grátis. Aceite → entrega e encerra

- Máximo 2 ofertas. NUNCA repetir a mesma oferta. Recusa dupla → Passo 4

### Passo 4 — Processar reembolso

| CRÍTICO | NUNCA dizer 'fizemos' ou 'processado' — é assíncrono. Usar apenas a mensagem padrão. |
| --- | --- |

| CRÍTICO | NUNCA chamar finish_attendance no mesmo turno que process_refund. |
| --- | --- |

Mensagem padrão: 'Tô processando seu reembolso agora! O prazo de estorno de pix é até 72 horas e cartão de 1 a 2 faturas, ambos dependem da sua operadora. Você vai receber a confirmação assim que o processamento terminar, tá?'

### Passo 5 — Deny (fora do prazo)

| CRÍTICO | Fora do prazo = ZERO retenção. Informar e negar. |
| --- | --- |

- Informar data da compra e que passou dos 7 dias

- Na 3ª insistência: escala silenciosa

- Se mencionar Procon/advogado/ação judicial: ESCALA SILENCIOSA IMEDIATA — nenhuma mensagem

- Art. 49 CDC: se aluno pediu dentro do prazo em qualquer canal anterior → processar reembolso

### Guards de Segurança

| Guard | Descrição |
| --- | --- |
| Guard 1 — Pedido explícito | Bloqueia reembolso se aluno não pediu explicitamente neste turno |
| Guard 2 — Produto bloqueado | 'NÃO quero cancelar X' → bloqueia esse produto na conversa |
| Guard 3 — Retenção obrigatória | Bloqueia process_refund se N2 não foi oferecido após N1 recusado |
| Guard 4 — Same-turn block | Nunca finish_attendance no mesmo turno que process_refund |
| Guard 5 — Mutex Redis | SET NX por produto+contato (TTL 1h) — impede jobs duplicados |

## 7.4 Knowledge Capability — Dúvidas Técnicas

- Tentativa 1: palavras exatas do aluno (threshold 0.55)

- Tentativa 2: expansão de sinônimos (160+ termos mapeados)

- Tentativa 3: extração de keywords (remove stopwords)

- Pedir contexto objetivo ao aluno → 4ª busca direcionada

- Persistir sem resultado: escala silenciosa

| ATENÇÃO | Quando dúvida vier genérica, pedir contexto objetivo antes de buscar. |
| --- | --- |

## 7.5 Loja Express Capability

| Momento | Ação da IA |
| --- | --- |
| D+0 (compra) | Confirmar recebimento, enviar passo a passo do formulário |
| D+1 (follow-up) | Verificar formulário. Se não respondido: reenviar lembrete via template |
| D+3 (check) | Verificar status da loja, informar progresso ao aluno |
| D+5 (alerta) | Se loja não entregue: verificar bloqueio, acionar operação |
| D+7 (prazo crítico) | Último dia do prazo de reembolso. Resolver ou escalar com urgência |

| CRÍTICO | Follow-ups D+1 a D+7 usam templates Meta — são mensagens proativas fora da janela de 24h. |
| --- | --- |

## 7.6 Escalation Capability

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| Aluno pediu humano 3x | Escala na 3ª insistência |
| Chargeback / contestação | Escala imediata |
| Bug após 3 tentativas | Escala com descrição |
| PDF / material de live | Escala silenciosa |
| Loja Express — problema operacional | Escala silenciosa para operação |
| Compra não encontrada (3 buscas) | Escala silenciosa |
| Procon / advogado / ação judicial | Escala silenciosa IMEDIATA. Nenhuma mensagem ao aluno. |
| 3ª insistência pós-deny | Escala silenciosa |

| CRÍTICO | SEMPRE silencioso. Nunca dizer 'vou te transferir'. Nunca escalar por erro de API — usar retry. |
| --- | --- |

# 8. Regras de Comunicação da IA

| Atributo | Regra |
| --- | --- |
| Identidade | Especialista de Sucesso do Aluno. Pessoa real do time. NUNCA se revela como IA. |
| Tom | Calorosa, direta, competente. 'Amiga próxima que trabalha na empresa.' |
| Linguagem | Informal: 'vc', 'tb', 'pra', 'tá', 'né', 'beleza' |
| Mensagens | Máximo 300 caracteres, 2-4 linhas |
| Proibido | 'putz', 'puts', 'poxa', 'que chato', 'Claro!', 'entendo' repetido |
| Formato | NUNCA bullets, negrito, itálico ou cabeçalhos no WhatsApp |

| Sentimento | Comportamento |
| --- | --- |
| Neutro/Positivo | Tom amigável, emoji ok |
| Frustrado | 1 frase de empatia → ação direta |
| Irritado | Sério, direto, sem emoji. Ação imediata. |
| Ansioso | 'Fica tranquilo(a), vou cuidar disso' |
| Hostil | Profissional e calmo. 1 tentativa → escala |

# 9. Modelo de Memória

| Tipo | Descrição |
| --- | --- |
| Curto prazo (thread) | Checkpoint LangGraph por conversa. Estado do fluxo, tentativas, handoff. |
| Longo prazo (contato) | Fatos: e-mail, produtos, histórico de retenção, personalidade, preferências. |
| Diferenciação humano×IA | Context Builder DEVE separar mensagens de operadores vs respostas da IA. |
| Histórico jurídico | Busca em TODAS as conversas anteriores para Art. 49 CDC. |

# 10. Requisitos Funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Webhook de compra | Receber evento de nova compra (Hubla) com validação de token e idempotência Redis |
| RF-02 | Mensagem proativa | Enviar template de boas-vindas em ≤60s após webhook, com link nominal |
| RF-03 | Webhook de mensagem | Receber payload enriquecido do ChatNexo (texto transcrito, metadados, contato) |
| RF-04 | Fila com prioridade | URGENTE(reembolso) > ALTA(acesso) > NORMAL > BAIXA por intent detectado |
| RF-05 | Contexto conversacional | Memória curta (checkpoint) + longa (fatos) a cada turno |
| RF-06 | Diferenciação humano×IA | Context Builder identifica e separa mensagens de operadores no histórico |
| RF-07 | Classificação de intenção | 6+ categorias de intent; 5 categorias de sentimento; seleção de playbook |
| RF-08 | Access Capability | Busca escalonada + link nominal + update email + fallback 3 tentativas |
| RF-09 | Refund & Retention | N1/N2 + guards + prazo + deny + Art.49 + garantia condicional + multi-produto |
| RF-10 | Knowledge Capability | RAG 3 tentativas + sinônimos + threshold 0.55 + reformulação |
| RF-11 | Loja Express | Jornada 7 dias + follow-up via templates + agente especialista |
| RF-12 | Escalation | Handoff silencioso com triggers definidos. Nunca por erro de API. |
| RF-13 | Persistência | Memória, checkpoints, casos (Refund, Access, LojaExpress, Retention) |
| RF-14 | Integração Hubla | Browser automation. Workers assíncronos, mutex, callback ao aluno. |
| RF-15 | Integração Cademi | Busca, link nominal, update email, matrícula em produtos de retenção |
| RF-16 | Deduplicação | 3 camadas: messageId NX, content hash, job idempotency |
| RF-17 | Templates Meta | Envio proativo fora da janela de 24h via templates aprovados |
| RF-18 | KB Admin — upload | Interface para upload, chunking, indexação pgvector, busca de teste |
| RF-19 | KB Admin — auth | Login JWT multi-tenant. Perfis: admin, editor, viewer. |
| RF-20 | Circuit breaker | Detectar loops, repetições, frustração e acionar escalação automaticamente |

# 11. Requisitos Não Funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Escalabilidade | Novos tenants sem reescrita. Workers escaláveis. Nova capability sem tocar o core. |
| RNF-02 | Clean Architecture | Domain → Application → Infrastructure → Interface. Zero dependência de framework no domínio. |
| RNF-03 | SOLID | SRP por módulo. OCP para capabilities. DI em todas as integrações. |
| RNF-04 | Banco separado | PostgreSQL + Redis em repositório Docker independente do agente. |
| RNF-05 | Deduplicação | 3 camadas. Falha em qualquer camada não causa duplicata. |
| RNF-06 | Latência | < 60s primeira resposta pós-compra. < 30s resposta reativa. |
| RNF-07 | Confiabilidade | Retry exponencial. Timeout por operação. Fail-closed em dúvida. |
| RNF-08 | Compliance Meta | Nunca mensagem livre fora da janela de 24h. Sempre template aprovado. |
| RNF-09 | Testabilidade | Testável por camada, use case e capability. Mocks para Hubla e Cademi. |
| RNF-10 | Observabilidade | Logs estruturados com correlationId. Rastreamento de intent e capability. |
| RNF-11 | Segurança | Isolamento por tenant. Segredos via env. Tokens de webhook validados. |
| RNF-12 | Evolução | Arquitetura pronta para analytics, shadow mode e aprendizado em fases futuras. |

# 12. Integrações da Fase 1

| Sistema | Responsabilidade | Método |
| --- | --- | --- |
| ChatNexo | Canal entrada/saída. Payload enriquecido, Media Processing, Action API (resposta, transfer, tags). | Webhook + REST |
| Meta Official API | WhatsApp do cliente — via ChatNexo. Templates para proativas fora da janela de 24h. | Via ChatNexo |
| Hubla (compras) | Webhook de nova compra + busca de compra + reembolso + deny. SEM API REST → browser automation. | Playwright |
| Cademi (membros) | Busca de aluno, link nominal, reenvio, update email, matrícula em produtos de retenção. | REST |
| Loja Express | Status, formulário, fornecedor, planilha operacional. | A definir por tenant |
| PostgreSQL + pgvector | Dados operacionais, embeddings KB, memória longa. Repositório nexoia-infra. | Docker |
| Redis | Dedup NX, mutex reembolso, circuit breaker, fila de mensagens, session cache. | Docker |

| CRÍTICO | A Hubla NÃO tem API REST pública. Toda operação é via browser automation (Playwright). Timeout 150s, concorrência=1, self-healing de sessão, MFA via IMAP Gmail. |
| --- | --- |

# 13. Modelo de Dados — Entidades Principais

| Entidade | Descrição |
| --- | --- |
| Tenant | Configurações, credenciais, KB, políticas por cliente |
| Contact | Aluno: phone, name, email, tenant_id, tags |
| Conversation | Thread: contact_id, status, intent, escalation_reason |
| Message | role (user/assistant/human_agent), content, intent, media_type |
| ConversationCheckpoint | Estado LangGraph por thread |
| ContactMemoryFact | Memória longa: tipo, valor, confiança |
| PurchaseWebhookEvent | Evento de compra recebido: purchase_id, produto, aluno, status |
| RefundCase | Produto, email, prazo, retenção aplicada, deadline_corrected |
| RetentionCase | Nível N1/N2, oferta, resultado |
| AccessCase | Email buscado, método, link enviado, compra proativa |
| LojaExpressCase | Status, formulário, checkpoints D+1 a D+7 |
| CapabilityExecution | Log: capability, tools, duração, resultado |
| KnowledgeChunk | Fragmento: document_id, texto, embedding (pgvector) |
| IntegrationConfig | Credenciais por tenant |
| MetaTemplate | Templates aprovados: nome, id, variáveis, idioma |
| AuditEvent | Trilha: ação, tenant_id, timestamp, resultado |

# 14. Stack Tecnológica

| Componente | Tecnologia |
| --- | --- |
| Backend IA (nexoia-agent) | Python 3.11+, FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2, Alembic |
| Orquestração | LangGraph — runtime, checkpoints, state, subgraphs por capability |
| LLM | OpenAI API (GPT-4.1-mini) — intent, resposta, embeddings |
| Browser automation | Playwright Chromium (somente Hubla — sem API REST) |
| Banco de dados (nexoia-infra) | PostgreSQL 15 + pgvector — Docker Compose, volume persistente |
| Cache / Fila | Redis 7 — Docker Compose, dedup NX, mutex, circuit breaker |
| Painel operacional | ChatNexo — Node.js existente (repositório nexoia-panel) |
| KB Admin Panel | React embutido no ChatNexo — upload, indexação, busca de teste |
| Canal WhatsApp | Meta Official API via ChatNexo + templates aprovados |
| Media Processing | Whisper (áudio), Vision API (imagem), pypdf/python-docx (PDF/DOCX) — no ChatNexo |

# 15. Roadmap da Fase 1

| Etapa | Escopo | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0 — Foundation | nexoia-infra: Docker Compose com PostgreSQL + Redis. nexoia-agent: estrutura Clean Architecture, multi-tenant, autenticação. | Sem. 1-2 |
| Etapa 1 — Webhook & Core | Webhook de compra, Proactive Welcome Capability, fila de mensagens, checkpoint LangGraph, Context Builder. | Sem. 2-3 |
| Etapa 2 — KB Admin | Login, upload, chunking, indexação pgvector, busca de teste, multi-tenant. | Sem. 3-4 |
| Etapa 3 — Access | Busca escalonada, link nominal, update email, fallback 3 tentativas. | Sem. 4-5 |
| Etapa 4 — Refund & Retention | N1/N2, guards, prazo, deny, Art. 49, garantia condicional, multi-produto. | Sem. 5-7 |
| Etapa 5 — Knowledge | RAG 3 tentativas, sinônimos, threshold, reformulação. | Sem. 7-8 |
| Etapa 6 — Loja Express | Jornada 7 dias, templates D+1 a D+7, agente especialista. | Sem. 8-9 |
| Etapa 7 — Integrações | Hubla automation, Cademi REST, templates Meta aprovados. | Sem. 6-9 (paralelo) |
| Etapa 8 — Hardening | Testes, dedup stress, circuit breaker, observabilidade, documentação. | Sem. 9-10 |

# 16. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Hubla sem API REST | Browser automation frágil — UI muda e quebra | Self-healing, múltiplos seletores, alerta de falha, fallback humano |
| Template Meta não aprovado | Mensagem fora da janela = bloqueio do número | Aprovar templates ANTES de ativar. Nunca enviar livre fora da janela. |
| Regras no prompt | Reintroduz problema da Sofia legada | Regras como código Python testável, nunca instrução no LLM |
| Banco acoplado ao agente | Migrations e deploy ficam emaranhados | nexoia-infra separado. Backend conecta via env var. |
| Mutex ausente | Jobs duplicados de reembolso = duplicata financeira | Guard 5 (mutex Redis) obrigatório antes de qualquer fila de reembolso |
| Webhook de compra sem dedup | Duas boas-vindas para o mesmo aluno | Redis NX por purchase_id antes de qualquer processamento |

# 17. Critérios de Aceite da Fase 1

- Webhook de compra recebido → template de boas-vindas enviado em ≤ 60s

- Fluxo de acesso: busca escalonada + link nominal funcionando

- Refund & Retention: N1/N2 + guards + deny + Art. 49 testados

- KB Admin: upload → indexação → busca de teste funcionando

- Template Meta D+1 aprovado e enviado no follow-up de Loja Express

- Deduplicação: sem mensagens duplicadas em cenário de retry

- Mutex de reembolso: sem jobs duplicados para mesmo produto+contato

- Multi-tenant: tenant A não acessa dados do tenant B

- ChatNexo integrado ao backend Python bidirecionalmente

- nexoia-infra: PostgreSQL + Redis subindo via docker-compose up

# 18. Próximos Documentos

| Documento | Escopo | Prio |
| --- | --- | --- |
| Spec — nexoia-infra | docker-compose.yml, schemas, volumes, migrations, seeds iniciais | P0 |
| Spec — Webhook de compra | Endpoint, payload, idempotência, template, fallbacks | P0 |
| Spec — Refund & Retention | N1/N2, guards, Art.49, deny, multi-produto completo | P0 |
| Spec — Access Capability | Link nominal, busca escalonada, update email, casos de borda | P0 |
| Spec — Integração Hubla | Playwright, workers, mutex, timeout, self-healing, MFA | P0 |
| Spec — KB Admin Panel | Wireframes, upload, indexação, auth multi-tenant | P1 |
| Spec — Templates Meta | Lista de templates, variáveis, aprovação, casos de uso | P1 |
| Spec — Conversation Core | LangGraph, checkpoint, Context Builder, memória longa | P1 |
| Spec — Knowledge/RAG | Chunking, sinônimos, threshold, reformulação, categorias | P1 |
| Spec — Loja Express | Jornada 7 dias, agente especialista, escalação operacional | P2 |
| Spec — Escalação | Catálogo de triggers: quando escalar e quando NÃO escalar | P2 |
| Spec — Modelo de Dados | DDL completo, índices, migrations, tenant_id em todo domínio | P2 |

Origem deste documento

Este PRD incorpora o conhecimento acumulado em 112 commits, 85 regras absolutas, 16 árvores de decisão e 952 testes da Sofia atual (G2 Educação), além das diretrizes do kickoff NexoIA (mar/2026) e do fluxograma V5. As correções da v3.0 adicionam: fluxo proativo pós-compra via webhook, separação do banco em repositório Docker independente, e conformidade completa com Clean Architecture + SOLID.

NexoIA PRD v3.0 | Abril 2026